|  | Compte rendu Hebdomadaire |
| --- | --- |

Une image contenant horloge, assiette, blanc, table

Description générée automatiquement

Semaine du 20/04/2020 au 24/04/2020

# Actions réalisées au cours de la semaine :

Cette semaine, nous avons eu 3 créneaux de projet informatique et la présentation d’avant-projet.

Le premier créneau s’est déroulé le lundi 20 avril, nous nous sommes concertés pour savoir quelles pages nous allons garder, quels modèles se baser, pour la création du site.

Nous avons ensuite commencé à coder sur la page formulaire de contact, sur la page d’accueil, et sur la page « A propos » du site en HTML, CSS et JS. Nous avons aussi lors de ce créneau séparer le header et le foo ter pour pouvoir le modifier sur toutes les pages plus facilement.

Pendant le deuxième créneau, le mardi 21 avril, nous avons continué à coder la page d’accueil et contact du site. Le site internet de notre commanditaire comportera un blog et un formulaire de contact, nous avons donc fait des recherches sur la création d’un blog avec des commentaires d’utilisateur et sur la création d’un formulaire de contact en PHP et MySQL.

Le jeudi 23 avril, pendant notre troisième créneau, nous avons fini le codage de la page d’accueil et du formulaire de contact du site. Nous avons continué de faire des recherches sur la partie administration, surtout sur la gestion de blog et l’envoi de données du formulaire de contact sur une base de données.

Pour finir, lors de ce créneau commencé le codage de la page du blog en HTML, CSS et JS sur le site.

# Actions à mener la semaine prochaine :

Continuer le codage des pages HTML, CSS et JS de notre site.

Commencer le codage PHP, MySQL de notre site.