|  | Compte rendu Hebdomadaire |
| --- | --- |

Une image contenant horloge, assiette, blanc, table

Description générée automatiquement

Semaine du 01/05/2020 au 07/05/2020

# Actions réalisées au cours de la semaine :

Cette semaine, nous avons eu 3 créneaux de projet informatique.

Le premier créneau s’est déroulé le mercredi 03 juin. Nous nous sommes répartie les tâches de la manière suivante : Deux personnes s’occupaient de la partie administrative du portfolio, une personne s’occupait de la partie administrative du formulaire de contacte, et une autre devait faire des recherches pour la gestion de la sonothèque. La partie user du portfolio a été finie durant ce créneau.

Pendant le deuxième créneau et le troisième, le jeudi 04 juin, nous avons continué selon la répartie des tâches de la journée précédente.

Malgré quelques bugs, nous avons réussi à faire fonctionner la partie administrative du site web.

Les recherches sur la gestion de la sonothèque se sont poursuivies. Mais lors du troisième créneau, nous avons également fait des recherches pour l’effet parallaxe, car lorsque nous nous sommes penchés sur les bugs de la partie administrative du formulaire de contact, nous nous sommes rendus compte que c’était la parallaxe qui provoquait cela.

De plus, les pages pour poster les photos et les vidéos ont été réalisées, ainsi que les redirections.

# Actions à mener la semaine prochaine :

Finaliser les pages (et détecter des potentielles bugs)

Commencer la traduction du site web (vers l’anglais)