|  | Compte rendu Hebdomadaire |
| --- | --- |

Une image contenant horloge, assiette, blanc, table

Description générée automatiquement

Semaine du 8/06/2020 au 12/06/2020

# Actions réalisées au cours de la semaine :

Cette semaine, nous avons eu 2 créneaux de projet informatique.

Pendant le premier créneau PI, le lundi 8 juin, nous avons continué la réalisation du site web :

* Alyssa a fait des recherches pour traduire automatiquement la langue sur le site en PHP.
* Mathis fait des recherches sur l’envoi de plusieurs fichiers à la fois.
* Loan a commencé à extraire les données du DVD que notre commanditaire nous a donné mais a rencontré des problèmes techniques et a essayé de les résoudre.
* Rémy à continuer la recherche pour la sonothèque.

Lors du dernier créneau PI, le mercredi 10 juin :

* Alyssa a continué les recherches pour traduire automatiquement la langue sur le site en PHP.
* Mathis continue à faire des recherches sur l’envoi de plusieurs fichiers à la fois.
* Loan et Rémy ont continué les recherches pour la création de la sonothèque.

# Actions à mener la semaine prochaine :

Finir la traduction automatique du site.

Finir l’envoi de plusieurs fichiers à la fois pour le portfolio

Finir les recherches et passer à la création de la sonothèque.