|  | Compte rendu Hebdomadaire |
| --- | --- |

Une image contenant horloge, assiette, blanc, table

Description générée automatiquement

Semaine du 29/06/2020 au 03/07/2020

# Actions réalisées au cours de la semaine :

Cette semaine, nous avons eu des créneaux de projet informatique tous les jours.

Lors du créneau du lundi 29 juin, nous avons finalisé le portfolio en y ajoutant la fonction permettant d’envoyer plusieurs images en même temps et nous avons poursuivit avec la traduction du site web. Nous avons également résolu un petit bug avec le blog (lien avec la base de données). Les recherches sur la sonothèque se sont poursuivies.

Lors du créneau du mardi 30 juin, nous avons poursuivit la traduction du site web et nous avons refait le MLD et le MDC pour qu’ils soient en accord avec l’évolue du site web. Nous avons détecté un bug avec le footer (il était en double) sur la page d’accueil, que nous avons réussi à résoudre. Les recherches sur la sonothèque se sont poursuivies.

Lors du créneau du mercredi 1 juillet, nous avons poursuivit les modifications du MLD et MCD (validés par toute l’équipe) et nous avons fait les modifications dans le cahier des charges, charte de projet… Nous avons également commencé à faire le cahier d’utilisateur.

Lors du créneau du jeudi 2 juillet, nous avons continué et finit le cahier d’utilisateur. A ce moment-là, nous avons réalisé que nous avions fait le cahier administrateur dans le cahier d’utilisateur, donc nous avons séparé les deux.

Lors du créneau de vendredi, nous nous sommes préparés pour la présentation de la semaine prochaine. Nous nous sommes répartie la parole et nous avons fait notre Prezi de présentation.

# Actions à mener la semaine prochaine :

Faire la présentation ( Point Etape)

Demander les textes à la commanditaire et les remplacer dans le site